## Slide 1: Seasarプロジェクト 2005年度発展計画
2005年4月22日
Seasarプロジェクト 代表理事
株式会社グルージェント 代表取締役社長
栗原 傑享

## Slide 2: SeasarプロジェクトのGoal
Javaの事情・アジアの事情
欧米がJavaの仕様策定や製品開発をリード
  アジアの利用者が多いにも関わらず、利用中心で提供側に声が届いていない
    Java「利用者」の過半がアジア人
  CJKVのダブルバイト問題
    中国・日本・韓国・ベトナムは漢字文化圏
    J2EEのAPI等にもダブルバイト問題は根強く残る
CJKV+インド＋東南アジア
  欧米もJCP活性化に資するアジアの参加を歓迎
  アジア人、日本人ならではの感覚
    応用・発展・利用促進の技術開発に利点
    丁寧な仕事
ソフトウェア輸出立国へ
日本人らしい実務に即した
提言による国際貢献
日中韓越、印なども合わせた
アジアの声代表へ
日本の知見を伝え、J2EEの改良・
発展に寄与する組織体を実現する
Seasarプロジェクト
大目標

## Slide 3: J2EEの未来をつくる
Java Community Process （JCP）
  Java標準化団体
  主な参加企業
    Sun Microsystems、IBM、Oracle、BEA、Borland
    Nokia、NTT、等の通信関連企業
    NEC、富士通、日立、等の国内ベンダー
  Javaの標準化仕様を（企業も参加する）コミュニティの手法でまとめ、次世代のJ2SEやJ2EEに反映する。
    JCPにて提案・議論をしていかないと、標準規格にはなっていかない。現在はJavaを管理するSun MicrosystemsもJCPを経て、仕様策定している。
  非営利団体・個人のスペシャリストも参加
    SeasarプロジェクトもJCPに非営利団体として参加し、仕様提案していく。
ベンダー
J2EE
システム
インテグレーター
Seasar
プロジェクト
JCP
（メンバー参加）
標準化
案件適用
J2EE仕様の補完
開発現場のノウハウ
東アジアの事情
仕様提案
技術開発
製品化

## Slide 4: SeasarプロジェクトのGoal
近日の“Goal”
  世界的なOSSプロダクトを開発・提供すること
    品質・知名度ともに高いOSSプロダクト
    オリジナリティ高いOSSプロダクト
  OSS開発・提供コミュニティとして洗練すること
    プロダクトの周辺に、総合情報サービスを提供
  ボランティアベースで永続サービスを提供
    非属人的な運営の実現する条件
      特別な負担を必要としないこと
      ボランティア参加のモチベーションが作れること

## Slide 5: Seasarプロジェクト2005年度戦略
プロジェクトの知名度向上
  OSS開発コミュニティとして法人化
  “OSCJ.net”への参加
  “Seasar.org”ドメインの独自サーバー群
  “Seasar.org”の世界発信
  “Seasar Technology Days”の開催
  書籍・雑誌・イベント等の公認
プロジェクトの運営組織整備
  パートナーシッププログラム
  理事会の設立
  コミッタ組織の整備
  “Sandbox”のインキュベート機能向上

## Slide 6: プロジェクトの知名度
プロジェクトが考える”知名度”とは
  OSS開発コミュニティの力の源泉のひとつ
    名前および活動内容を知られているかどうか
    良いイメージをもたれているかどうか
    好まれているかどうか
  プロジェクト全体の“格”の向上
    利用者の増大
    コミッターのキャリアステップアップ
    運営者への評価

## Slide 7: OSS開発コミュニティとして法人化
特定非営利活動法人（NPO法人）
  法人格取得の是非
    法的保護の必要性
    透明性・永続性
  GW中に申請書類を作成、申請
    昨年中の申請を公言していたが、諸事情より延期
    問題解決により書類作成->申請を残すのみ
    作業時間の問題
    NPO法人TOPPERSプロジェクトの定款を参考
  内閣府もしくは東京都に申請
    東京・大阪が拠点候補
    沖縄？

## Slide 8: “OSCJ.net”への参加
OSS開発プロジェクト支援
  当初サービスにWEB上での開発基盤サービス
  他、マーケティング的なサポートを期待

## Slide 9: OSCJ.net “seasar” プロジェクト
“seasar”プロジェクト
  OSCJ.net開発基盤上のプロジェクト
  Sandboxプロジェクトを配置することを検討

## Slide 10: “Seasar.org”ドメインの独自サーバー群
独自サーバーの取得
  OSCJ.netによる提供
    コラボネット開発基盤以外に、ハードウェア＆回線を支援いただいた
    クラスタリング構成
    5月中に構築
  OSDL + びぎねっと による提供
    OSDLより回線、びぎねっとよりハードウェアの支援をいただいた
    5月中に構築
Seasar.orgの構築
  上記２つのサーバーは箱までを提供いただいている
  アプリケーションレベルより上の構築はコミュニティでおこなわなければならない
  コミッタ募集
Seasar.orgの運営
  iDCより上のレベルでは、コミュニティで行わなければならない。
  コミッタ募集

## Slide 11: 理想の開発者コミュニティサーバー
WEBサイト
・独自ドメイン
ML
・WEBポインタ
コミッタBlog
・ソースと連携
バグトラッキング
・開発中
コードリポジトリ
・Subversion
WEBページ
・更新負担減
共同作業
・JavaDoc？
・ソース検索？
配布
サーバ
プロジェクトの
アプリケーション
サーバー
開発支援
・Clover？

## Slide 12: “Seasar.org”の世界発信
S2i18n
  英語ドキュメントの拡充中
  英語が堪能なボランティア-コミッタによる
まずはSeasar.orgの英語化による世界発信
  後々の展望?

## Slide 13: “Seasar Technology Days”の開催
冬に” Seasar Technology Days”
  テクノロジーに浸る２日間（？）
  金曜日・土曜日開催か
既存の定期カンファレンスに併設も検討
  既存の企画・会場・運営
  プラス、Seasarプロジェクトの付加価値提供
    OSS開発コミュニティとしての影響力・集客力
運営組織強化による実現
  会場の手配
  当日の運営
  OSC2005の見聞

## Slide 14: 書籍・雑誌・イベント等の公認
秋にSeasar書籍出版
  鋭意執筆中とのこと
Seasarプロジェクトの知名度向上
  一方で品質の問題
  公認する基準・方法の検討が課題
Seasarプロジェクトが公認すると
  良いことがあるのか？
  良いことがあるようにしていきたい。

## Slide 15: プロジェクト運営組織整備
プロジェクトの考える”運営組織”とは
  OSS開発コミュニティの力の源泉のひとつ
    パートナーシップ等の契約
    法的な保護を利用者およびコミッタに与える
  プロジェクト全体の“格”の向上
    運営のしっかりしたプロジェクトとしっかりしてないプロジェクトは、間違いなくしっかりしているほうが良い
    他の知名度の高いOSSプロジェクトは、なぜ知名度が高いのか？

## Slide 16: パートナーシッププログラム
パートナーシップ
  サーバー等の提供
    OSCJ.net
    OSDL
    びぎねっと
  プロダクトサポートサービスの提供
    電通国際情報サービス
  人的サポート
    グルージェント
    電通国際情報サービス
    スターロジック
    その他、コミッタ所属組織
プログラムとしての内容
  組織名・貢献内容の表示
  その他今後の検討課題

## Slide 17: 理事会の設立
2005年度理事会メンバー
  栗原 傑享 （株式会社グルージェント）
    代表理事 運営・渉外担当
  比嘉 康雄 （株式会社電通国際情報サービス）
    理事 開発担当
  羽生 章洋 （株式会社スターロジック）
    理事 宣伝担当
理事会の開催
  月次不定期
  議事録の掲示
2006年度ないし2007年度
  理事選出
  コンクラーベ？

## Slide 18: コミッタ組織の整備
コミッタの権利義務
  コミッタは、プロジェクト組織の中で、最も目立つ存在
    キャリアパスとしてのSeasarプロジェクト
    プロジェクトから情報・WEBスペース等の提供
  ソースコードはもちろん、それ以外でも、コミッタの提供情報は、有力コンテンツ
    BLOGなど、Seasarプロジェクトのコンテンツ蓄積に協力をお願いする
    言動や行動に、若干の注意をお願いする

## Slide 19: “Sandbox”のインキュベート機能向上
緩やかな枠組み
  コミッタ組織化の対称軸
  実装を育てる自由な雰囲気
  冒険的なサブプロジェクトを数多くやりたい
OSCJ.netのコラボネット基盤
  高機能な開発者支援サービス
  しかし、ドメイン名の問題
    Sandboxで活用したい
    いずれ、独自ドメインサーバーに移行
Seasarプロジェクトで積極支援
  開発者の「家」

## Slide 20: 連絡先
資料内の情報について、ご質問・お問い合わせがございましたら、以下にご連絡ください。
住所 〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-7-6 第六矢木ビル4階
株式会社グルージェント内Seasarプロジェクト
電話 03-5469-8869 (土日祝休み、10時～19時)
FAX 03-5469-8879
担当 栗原 （kurihara_at_gluegent_dot_com）
羽生 （habu_at_starlogic_dot_jp